ОАО «Самарагаз» извещает о заключении 31.12.2014г. дополнительного соглашения к договору выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Замена ШГРП № 1 п. Безенчук, ул. Советская, 7, 9, Безенчукского района».

Содержание изменений:

1) Изменить п.2.1. и изложить в следующей редакции:

«Стоимость по настоящему договору определяется на основании сметной документации, приложенной к настоящему дополнительному соглашению (Приложение №1), и составляет:

480 163 руб. 82 коп. (четыреста восемьдесят тысяч сто шестьдесят три руб. 82 коп.), в т.ч. НДС 18% 73 245 руб. 33 коп. (семьдесят три тысячи двести сорок пять руб. 33 коп.)

2) Изменить п. 3.1. и изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения работ по настоящему договору: до 31.12.2014г.»