ОАО «Самарагаз» извещает о заключении 31.12.2014г. дополнительного соглашения к договору выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Замена ШГРП № 29 на ШГРП, п. Светлый Ключ».

Содержание изменений:

1) Изменить п.2.1. и изложить в следующей редакции:

«Стоимость по настоящему договору определяется на основании сметной документации, приложенной к настоящему дополнительному соглашению (Приложение №1.1, Приложение № 1.2), и составляет:

589 138 руб. 32 коп. (пятьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать восемь руб. 32 коп.), в т.ч. НДС 18% 89 868 руб. 56 коп. (восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь руб. 56 коп.)

2) Изменить п. 4.1. и изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения работ по настоящему договору: до 31.12.2014г.»

3) Приложения к настоящему дополнительному соглашению (Локально-ресурсный сметный расчет № ____; Этапы выполнения работ) являются его неотъемлемой частью.

Приложение №2

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Замена ШГРП № 29 на ШГРП, п. Светлый Ключ».

(Оборудование ШГРП № 29 п. Светлый Ключ).

К договору № ________________ от 17.11.2014г., заключенному между:

ОАО «Самарагаз» (Заказчик) и

__________________  (Подрядчик)

| № п.п. | Наименование работ | Выполнение, % | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бетонирование | 25 | До ноября 2014г. |
| 2 | Реконструкция ШГРП | 25 | До декабря 2014г. |
| 3 | Замена входного и выходного газопроводов | 50 | До декабря 2014г. |